EDT, Hitos de Desarrollo y Diccionario

Proyecto Cloty
TPY1101 – Taller Aplicado de Programación
Estudiante: Matías Ignacio Vargas Baeza
Sección: 001D
Docente: Marcela Alejandra González Quezada
Fecha: 05 de julio de 2026

# Estructura de Desglose del Trabajo

| Código EDT | Paquete de trabajo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Inicio y planificación | Definición del problema, objetivo general, alcance, riesgos iniciales y planificación. |
| 2.0 | Análisis y diseño | Requerimientos, casos de uso, arquitectura, modelo de datos y mockups. |
| 3.0 | Construcción | Desarrollo backend, aplicaciones Android, base de datos, seguridad e integración. |
| 4.0 | Pruebas y calidad | Pruebas funcionales, unitarias, API, base de datos y revisión de criterios de aceptación. |
| 5.0 | Despliegue y cierre | Despliegue AWS EC2, documentación final, manuales, soporte y defensa. |

# Hitos principales

| Hito | Semana | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Inicio y análisis | 1–4 | Problemática, alcance y modelo de negocio definidos. |
| Diseño de solución | 5–8 | Arquitectura, MER, modelo relacional, casos de uso y mockups. |
| Construcción funcional | 9–12 | Backend, apps móviles, NFC, CSV y roles operativos. |
| Integración y QA | 13–15 | Pruebas funcionales, API, JUnit, Mockito y Swagger/OpenAPI. |
| Entrega final | 16–18 | Sistema desplegado en AWS EC2, informe, presentación y cierre. |

# Diccionario EDT

| Término | Definición |
| --- | --- |
| EDT | Descomposición jerárquica del trabajo necesario para completar el proyecto. |
| Hito | Evento verificable que marca el cierre de una etapa. |
| Backlog | Listado priorizado de funcionalidades y tareas del producto. |
| Entregable | Producto documental, técnico o funcional generado por el proyecto. |