Matriz de Riesgos

Proyecto Cloty
Matías Ignacio Vargas Baeza · Sección 001D
TPY1101 – Taller Aplicado de Programación

# Objetivo

Registrar los riesgos principales del proyecto Cloty, su nivel, mitigación y estado de control.

# Riesgos del proyecto

| ID | Riesgo | Nivel | Mitigación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Instancia AWS detenida o sin acceso | Alto | Configurar arranque automático y validar API en puerto 8080 | Cerrado |
| R-02 | CSV con estructura incorrecta | Medio | Definir formato requerido para alumnos y apoderados | Controlado |
| R-03 | Falla de escaneo NFC | Medio | Pruebas con dispositivo compatible y UID único | Controlado |
| R-04 | Acceso no autorizado | Medio | JWT, roles y contraseñas cifradas | Controlado |
| R-05 | Retraso en notificación | Medio | Consulta WorkManager cada 15 minutos e historial en app | Aceptado |