EVALUACIÓN FINAL TRANSVERSAL

Proyecto Cloty

Sistema digital de notificación a apoderados por prendas escolares extraviadas

| Asignatura | TPY1101 - Taller Aplicado de Programación |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Estudiante | Matías Ignacio Vargas Baeza |
| Docente | Marcela Alejandra González Quezada |
| Fecha de entrega | 05 de julio de 2026 |

# Índice

1. Introducción

2. Resumen ejecutivo

3. Antecedentes y problemática

4. Modelo de solución y proceso de negocio

5. Objetivo general y objetivos específicos

6. Alcance del proyecto

7. Actores del sistema

8. Descripción funcional de las aplicaciones

9. Modelo de negocio y evaluación económica

10. Reglas de negocio principales

11. Tecnologías utilizadas y justificación

12. Arquitectura del sistema

13. Arquitectura cloud implementada

14. Base de datos

15. Carga de información mediante CSV

16. Seguridad, activación de cuentas y recuperación de contraseña

17. Notificaciones mediante WorkManager

18. Ambiente de pruebas y despliegue

19. Planificación del proyecto

20. Plan de pruebas

21. Resultados de pruebas y validación

22. Mejoras aplicadas durante el desarrollo

23. Documentación técnica disponible

24. Consideraciones y limitaciones del proyecto

25. Conclusiones

26. Fuentes de referencia

# 1. Introducción

El presente informe corresponde a la entrega final del proyecto Cloty, desarrollado en el contexto de la asignatura TPY1101 - Taller Aplicado de Programación. El documento presenta la versión final del sistema, incorporando su problemática, alcance, modelo de solución, arquitectura, despliegue cloud, pruebas ejecutadas, mejoras implementadas y evaluación económica del servicio.

Cloty es una plataforma tecnológica orientada a colegios privados de Chile, cuyo propósito principal es notificar digitalmente a los apoderados cuando una prenda escolar de uno de sus hijos se extravía y es registrada por el colegio. La identificación mediante tarjetas NFC no constituye la finalidad principal del negocio, sino el método operativo utilizado para reconocer al alumno asociado y activar el flujo de notificación hacia el apoderado.

La solución se compone de tres aplicaciones móviles Android, un backend desarrollado en Java Spring Boot, una API REST, una base de datos MySQL y una infraestructura cloud implementada en Amazon EC2. En la entrega final, el sistema dejó de ser una solución sólo local y pasó a ejecutarse en una instancia cloud, con backend y base de datos funcionando desde una IP pública.

# 2. Resumen ejecutivo

El proyecto Cloty finaliza con una plataforma funcional compuesta por una aplicación para administradores, una aplicación para colegios y una aplicación para apoderados. Las aplicaciones consumen servicios de un backend centralizado, el cual procesa la lógica de negocio, controla la seguridad, administra los datos y expone endpoints mediante API REST.

| Aspecto | Resultado final |
| --- | --- |
| Estado del producto | Sistema funcional para demostración final, con las tres aplicaciones móviles operativas. |
| Infraestructura | Backend y base de datos desplegados en una instancia Amazon EC2 m7i-flex.large con Ubuntu Server LTS y 25 GB de almacenamiento. |
| Base de datos | MySQL instalada en la misma instancia EC2. |
| Comunicación | API REST expuesta en puerto 8080 y consumida por las aplicaciones Android. |
| Notificaciones | Aplicación de apoderados con WorkManager consultando el backend cada 15 minutos y generando notificación local. |
| Correos | Envío de códigos de 6 dígitos para activación de cuentas y recuperación de contraseña. |
| Seguridad | Autenticación con JWT, control de acceso por roles y almacenamiento cifrado de contraseñas. |
| Documentación | Instructivo en GitHub para ejecución del sistema en ambiente local y AWS. |

# 3. Antecedentes y problemática

En los establecimientos educacionales, la pérdida de prendas escolares es un problema recurrente. Polerones, chaquetas, pantalones, delantales, cotonas y otras prendas pueden quedar extraviadas dentro del recinto escolar, generando desorden operativo, acumulación de ropa sin retiro y costos para las familias.

La práctica tradicional de identificar prendas mediante marcas manuales o etiquetas escritas presenta baja eficiencia, porque la identificación puede deteriorarse, no ser visible o no existir. Además, aunque una prenda sea encontrada, muchas veces el colegio no cuenta con un mecanismo digital para informar al apoderado correspondiente en forma ordenada y trazable.

## 3.1 Causas identificadas

Procesos manuales para administrar prendas extraviadas.

Ausencia de trazabilidad entre alumno, apoderado y prenda encontrada.

Dificultad para informar oportunamente al apoderado.

Acumulación de prendas en el colegio sin retiro oportuno.

Dependencia de etiquetas manuales o marcas que pueden perder legibilidad.

## 3.2 Efectos de la problemática

Pérdida económica para las familias por reposición de uniformes.

Mayor carga administrativa para el colegio.

Baja recuperación de prendas escolares.

Falta de información histórica sobre prendas encontradas y devueltas.

Menor aprovechamiento de prendas que podrían ser recuperadas y reutilizadas.

# 4. Modelo de solución y proceso de negocio

Cloty plantea una solución digital donde el colegio registra una prenda encontrada mediante el escaneo de una tarjeta NFC cosida por el apoderado en la prenda escolar. El escaneo permite reconocer al alumno asociado y registrar el evento en el backend. Posteriormente, la aplicación del apoderado consulta el sistema y muestra una notificación en el dispositivo móvil, además de dejar el evento visible dentro de la aplicación.

El proceso digital no se centra en administrar inventario de ropa, sino en conectar el hallazgo registrado por el colegio con la información del apoderado responsable del alumno. Por esta razón, el valor principal del sistema está en la notificación digital y en la trazabilidad del evento.

| N° | Actividad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registro del colegio | Cloty registra el establecimiento educacional en la plataforma. |
| 2 | Carga de información | El colegio entrega archivos CSV con datos de apoderados y alumnos, los cuales son cargados por el administrador. |
| 3 | Registro de tarjetas | Se registran tarjetas NFC únicas y se asocian a alumnos. |
| 4 | Uso físico de tarjetas | El apoderado cose las tarjetas NFC en las prendas escolares que estime relevantes. |
| 5 | Hallazgo de prenda | El colegio encuentra una prenda y escanea la tarjeta NFC desde la aplicación colegio. |
| 6 | Registro de evento | El backend identifica al alumno asociado y registra el evento de prenda encontrada. |
| 7 | Consulta periódica | La aplicación del apoderado consulta el backend cada 15 minutos mediante WorkManager. |
| 8 | Notificación | El apoderado recibe una notificación en el celular y puede revisar el evento dentro de la aplicación. |
| 9 | Devolución | El colegio registra la prenda como devuelta una vez retirada o entregada. |

# 5. Objetivo general y objetivos específicos

## 5.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma tecnológica cloud que permita notificar digitalmente a los apoderados cuando una prenda escolar asociada a uno de sus hijos sea registrada como encontrada por el colegio, utilizando tarjetas NFC como mecanismo de identificación, aplicaciones móviles Android, servicios API REST, base de datos MySQL y control de acceso por roles.

## 5.2 Objetivos específicos

Desarrollar una aplicación móvil para administradores de Cloty que permita gestionar colegios, alumnos, apoderados y tarjetas NFC.

Desarrollar una aplicación móvil para colegios que permita escanear tarjetas NFC, registrar prendas encontradas, registrar prendas devueltas y visualizar información operativa.

Desarrollar una aplicación móvil para apoderados que permita revisar alumnos asociados, tarjetas vinculadas, historial de eventos y notificaciones.

Implementar un backend centralizado mediante Java Spring Boot, exponiendo servicios mediante API REST.

Implementar autenticación y autorización mediante JWT y control de acceso por roles.

Implementar una base de datos MySQL para la persistencia de usuarios, colegios, alumnos, apoderados, tarjetas, eventos y notificaciones.

Implementar el despliegue del backend y la base de datos en una instancia AWS EC2.

Incorporar activación de cuentas y recuperación de contraseña mediante envío de código de 6 dígitos por correo electrónico.

Validar el sistema mediante pruebas funcionales, pruebas de API e integración entre aplicaciones móviles, backend y base de datos.

# 6. Alcance del proyecto

El alcance del proyecto comprende el desarrollo y despliegue funcional de la plataforma Cloty, considerando las aplicaciones móviles, backend, base de datos, seguridad, carga de información, gestión de tarjetas NFC, trazabilidad de eventos y notificaciones digitales hacia apoderados.

## 6.1 Funcionalidades incluidas

| Funcionalidad | Funcionalidad |
| --- | --- |
| Inicio de sesión con JWT. | Control de acceso por roles. |
| Gestión de superusuario. | Gestión de administradores. |
| Gestión de colegios. | Gestión de alumnos. |
| Gestión de apoderados. | Carga masiva de apoderados mediante CSV. |
| Carga masiva de alumnos mediante CSV. | Carga y administración de tarjetas NFC. |
| Asociación de tarjetas NFC a alumnos. | Escaneo de tarjetas NFC desde la aplicación del colegio. |
| Registro de prenda encontrada. | Registro de prenda devuelta. |
| Historial de eventos para apoderados. | Dashboard para colegio. |
| Dashboard para apoderado. | Recuperación de contraseña mediante correo electrónico. |
| Activación de cuentas de colegio mediante código de 6 dígitos. | Activación de cuentas de apoderado mediante código de 6 dígitos. |
| Envío de correos electrónicos para códigos de verificación. | Consulta periódica del backend mediante WorkManager. |
| Notificación local en el dispositivo móvil del apoderado. | Despliegue del backend en AWS EC2. |
| Base de datos MySQL instalada en la misma instancia EC2. |  |

## 6.2 Exclusiones del sistema

Módulo de pagos dentro de las aplicaciones.

Cobro directo a apoderados desde el sistema.

Gestión de contratos comerciales entre Cloty y colegios.

Gestión legal de consentimientos dentro de la aplicación.

Logística física de entrega, despacho o reposición de tarjetas NFC.

Identificación del tipo específico de prenda, debido a que la tarjeta NFC se asocia al alumno y no a una prenda individual.

Auditoría legal completa sobre protección de datos personales.

Respaldo formal ejecutado de la base de datos como evidencia final.

# 7. Actores del sistema

| Actor | Descripción |
| --- | --- |
| Superusuario | Usuario principal del sistema con permisos para gestionar administradores. |
| Administrador Cloty | Usuario interno encargado de registrar colegios, cargar datos, gestionar alumnos, apoderados y tarjetas NFC. |
| Usuario Colegio | Usuario autorizado por el establecimiento para escanear tarjetas NFC, registrar prendas encontradas y registrar devoluciones. |
| Apoderado | Usuario asociado a uno o más alumnos. Revisa alumnos, tarjetas, historial y notificaciones. |
| Alumno | Entidad registrada en el sistema y asociada a colegio, nivel, apoderado y tarjetas NFC. No interactúa directamente con la aplicación. |

# 8. Descripción funcional de las aplicaciones

## 8.1 Aplicación Administrador Cloty

La aplicación de administradores está orientada al personal interno de Cloty. Su función es administrar la información base del sistema y mantener actualizados los datos necesarios para la operación de colegios, alumnos, apoderados y tarjetas NFC.

Inicio de sesión.

Gestión de colegios.

Gestión de alumnos.

Gestión de apoderados.

Carga de archivos CSV.

Carga y asociación de tarjetas NFC.

Visualización de información administrativa.

Gestión de usuarios según permisos.

## 8.2 Aplicación Colegio

La aplicación de colegios es utilizada por el personal autorizado del establecimiento. Su función es registrar operativamente el hallazgo y devolución de prendas escolares, utilizando el escaneo NFC como mecanismo de identificación del alumno asociado.

Inicio de sesión.

Activación de cuenta mediante código enviado por correo.

Escaneo de tarjetas NFC.

Identificación de alumno y apoderado asociado.

Registro de prenda encontrada.

Registro de prenda devuelta.

Consulta de últimas acciones.

Visualización de dashboard operativo.

## 8.3 Aplicación Apoderado

La aplicación de apoderados permite que el responsable del alumno reciba información digital cuando el colegio registra una prenda encontrada. Además, permite revisar alumnos asociados, tarjetas e historial de eventos.

Registro con RUT.

Activación de cuenta mediante código enviado por correo.

Inicio de sesión.

Recuperación de contraseña mediante código de 6 dígitos.

Visualización de alumnos asociados.

Visualización de tarjetas NFC asociadas.

Consulta de historial de prendas encontradas y devueltas.

Recepción de notificaciones en el celular.

Consulta de notificaciones dentro de la aplicación.

# 9. Modelo de negocio y evaluación económica

El modelo de negocio de Cloty se orienta a colegios privados de Chile. El servicio se cobra al colegio y no directamente al apoderado. La propuesta considera entregar una plataforma digital para notificar a los apoderados cuando se registra una prenda extraviada/encontrada asociada a uno de sus hijos, utilizando tarjetas NFC como medio de identificación.

Para calcular un precio único de referencia se considera un colegio base de 1.000 alumnos, tres tarjetas NFC por alumno y operación del servidor entre las 07:00 y las 20:00 horas. La base de datos se encuentra en la misma instancia EC2, por lo que no se incorpora costo RDS independiente. El almacenamiento se considera como volumen EBS de 25 GB.

## 9.1 Supuestos de cálculo

| Variable | Valor utilizado |
| --- | --- |
| Cantidad de alumnos del colegio base | 1.000 alumnos |
| Tarjetas NFC por alumno | 3 tarjetas |
| Costo unitario informado de tarjeta NFC | $172 CLP netos |
| Arancel importación | 6% sobre valor CIF |
| IVA importación | 19% sobre valor CIF más arancel |
| Tipo de cambio utilizado | $922,34 CLP por USD |
| Instancia cloud | Amazon EC2 m7i-flex.large |
| Horario de operación de instancia | 13 horas diarias, entre 07:00 y 20:00 |
| Mes de cálculo | 30 días |
| Almacenamiento | 25 GB EBS |
| Contabilidad mensual | $49.990 CLP |
| Ganancia aplicada | 30% sobre costo anual |

## 9.2 Costo mensual de infraestructura y operación

| Concepto | Cálculo | Costo mensual CLP |
| --- | --- | --- |
| EC2 m7i-flex.large | USD 0,09576/h x 390 h x $922,34 | $34.446 |
| Almacenamiento EBS 25 GB | 25 GB x USD 0,08/GB-mes x $922,34 | $1.845 |
| Servicio contable mensual | Plan contable de referencia | $49.990 |
| Total mensual operativo | EC2 + EBS + contabilidad | $86.281 |

## 9.3 Costo de tarjetas NFC

| Concepto | Valor CLP |
| --- | --- |
| Costo base por tarjeta | $172 |
| Arancel 6% | $10,32 |
| Subtotal afecto a IVA | $182,32 |
| IVA 19% | $34,64 |
| Costo final por tarjeta | $216,96, redondeado a $217 |
| Costo por alumno, 3 tarjetas | $651 |
| Costo tarjetas para 1.000 alumnos | $651.000 |

## 9.4 Precio anual calculado

| Concepto | Valor CLP |
| --- | --- |
| Costo mensual operativo | $86.281 |
| Costo anual operativo | $1.035.372 |
| Costo anual tarjetas NFC | $651.000 |
| Costo anual total antes de ganancia | $1.686.372 |
| Ganancia 30% | $505.912 |
| Precio anual total colegio base | $2.192.284 |
| Precio anual por alumno | $2.192 |

Con esta base de cálculo, el precio anual resultante del sistema es de $2.192.284 CLP para un colegio de 1.000 alumnos, equivalente a $2.192 CLP anuales por alumno. Este valor corresponde a un precio operativo base con ganancia de 30%, considerando infraestructura, almacenamiento, contabilidad y tarjetas NFC. No incorpora amortización del desarrollo inicial, soporte avanzado, dominio, certificado SSL, campañas comerciales, logística física ni reposición de tarjetas.

# 10. Reglas de negocio principales

| Código | Regla de negocio |
| --- | --- |
| RN-01 | El superusuario puede gestionar usuarios administradores. |
| RN-02 | El administrador Cloty puede gestionar colegios, alumnos, apoderados y tarjetas NFC. |
| RN-03 | El usuario colegio puede escanear tarjetas NFC y registrar eventos de prendas encontradas o devueltas. |
| RN-04 | El apoderado accede sólo a información asociada a sus alumnos. |
| RN-05 | Una tarjeta NFC se asocia a un alumno. |
| RN-06 | Un alumno puede tener más de una tarjeta NFC asociada. |
| RN-07 | La tarjeta NFC no se asocia directamente a un tipo específico de prenda. |
| RN-08 | Un apoderado puede estar asociado a más de un alumno. |
| RN-09 | En el CSV de alumnos, el RUT del apoderado puede repetirse cuando varios alumnos pertenecen al mismo apoderado. |
| RN-10 | Los archivos CSV son provistos por el colegio con la estructura requerida por Cloty. |
| RN-11 | Cuando el colegio registra una prenda encontrada, el evento queda disponible para el apoderado correspondiente. |
| RN-12 | La aplicación del apoderado consulta periódicamente el backend mediante WorkManager. |
| RN-13 | La recuperación de contraseña se realiza mediante un código de 6 dígitos enviado por correo electrónico. |
| RN-14 | La activación de cuentas de colegio y apoderado requiere un código de 6 dígitos enviado por correo electrónico. |
| RN-15 | Las contraseñas se almacenan cifradas. |
| RN-16 | El acceso al sistema se controla mediante roles y JWT. |

# 11. Tecnologías utilizadas y justificación

| Tecnología / herramienta | Uso en el proyecto |
| --- | --- |
| Kotlin | Desarrollo de aplicaciones móviles Android. |
| Android Studio | Entorno de desarrollo para las aplicaciones móviles. |
| Java Spring Boot | Backend centralizado y exposición de API REST. |
| API REST | Comunicación entre aplicaciones móviles y backend. |
| MySQL | Persistencia relacional de datos. |
| JPA / Hibernate | Acceso a datos y mapeo objeto-relacional. |
| JWT | Autenticación y autorización basada en tokens. |
| WorkManager | Consulta periódica del backend desde la aplicación de apoderados. |
| SMTP Gmail | Envío de correos con códigos de activación y recuperación. |
| Postman | Pruebas de endpoints del backend. |
| GitHub | Control de versiones y documentación técnica. |
| AWS EC2 | Despliegue cloud del backend y base de datos. |
| Ubuntu Server LTS | Sistema operativo utilizado en la instancia cloud. |
| JUnit 5 | Implementación de pruebas unitarias automatizadas para componentes del backend. |
| Mockito | Simulación de dependencias de servicios y repositorios durante las pruebas unitarias. |
| Swagger / OpenAPI | Documentación interactiva de endpoints REST y apoyo para validación de contratos de API. |

## 11.1 Justificación técnica

La selección tecnológica responde a la necesidad de implementar una solución móvil, centralizada, segura y con persistencia relacional. Kotlin y Android Studio permiten construir aplicaciones nativas Android. Spring Boot facilita la creación de servicios REST, integración con MySQL, seguridad con JWT y envío de correos. MySQL entrega una estructura adecuada para entidades relacionadas como colegios, alumnos, apoderados, tarjetas, eventos y notificaciones.

AWS EC2 permite ejecutar el backend y la base de datos en un entorno cloud accesible desde una IP pública. WorkManager permite que la aplicación de apoderados consulte el backend en forma periódica cada 15 minutos, generando notificaciones locales cuando existen nuevos eventos asociados a sus alumnos.

Para fortalecer la validación técnica del backend se incorporaron pruebas unitarias con JUnit 5 y Mockito. JUnit permite estructurar y ejecutar casos automatizados, mientras que Mockito permite simular dependencias de servicios y repositorios, validando la lógica de negocio sin depender directamente del servidor cloud ni de datos reales persistidos. Además, se implementó Swagger/OpenAPI para documentar los endpoints REST, revisar parámetros de entrada y salida, y facilitar la validación del contrato de comunicación entre las aplicaciones móviles y el backend.

# 12. Arquitectura del sistema

Cloty utiliza una arquitectura cliente-servidor. Las aplicaciones móviles Android actúan como clientes y consumen los servicios expuestos por el backend mediante API REST. El backend procesa la lógica de negocio, gestiona la seguridad, interactúa con la base de datos y entrega respuestas a las aplicaciones móviles.

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| App Administrador | Aplicación Android utilizada por personal administrativo de Cloty. |
| App Colegio | Aplicación Android utilizada por personal autorizado del establecimiento. |
| App Apoderado | Aplicación Android utilizada por apoderados registrados. |
| Backend | Servicio Java Spring Boot encargado de la lógica de negocio. |
| API REST | Capa de comunicación entre aplicaciones móviles y backend. |
| Base de datos MySQL | Repositorio central de información del sistema. |
| WorkManager | Componente Android utilizado para consultas periódicas y notificaciones locales. |
| AWS EC2 | Infraestructura cloud donde se ejecuta el backend y la base de datos. |

## 12.1 Arquitectura lógica del backend

| Capa | Función |
| --- | --- |
| Controller | Recibe solicitudes HTTP y expone endpoints REST. |
| Service | Contiene la lógica de negocio. |
| Repository | Gestiona el acceso a datos mediante JPA. |
| Entity | Representa las entidades persistidas en MySQL. |
| Security | Gestiona autenticación, autorización y validación de tokens JWT. |

# 13. Arquitectura cloud implementada

En la versión final del proyecto, el sistema fue desplegado en una instancia Amazon EC2 m7i-flex.large con Ubuntu Server LTS y 25 GB de almacenamiento. En la misma instancia se configuró el backend Spring Boot y la base de datos MySQL.

| Elemento | Configuración final |
| --- | --- |
| Proveedor cloud | Amazon Web Services |
| Servicio utilizado | Amazon EC2 |
| Tipo de instancia | m7i-flex.large |
| Sistema operativo | Ubuntu Server LTS |
| Almacenamiento | 25 GB |
| Base de datos | MySQL en la misma instancia |
| Backend | Java Spring Boot ejecutado como JAR |
| Puerto API | 8080 |
| Acceso | IP pública |
| Arranque backend | Configurado para iniciar con la instancia |

Inicialmente, el backend fue levantado manualmente para validar su funcionamiento. Posteriormente, la configuración fue ajustada para que el servicio se inicie cada vez que la instancia EC2 es encendida. Esta implementación permitió validar el funcionamiento real de la solución en ambiente cloud.

# 14. Base de datos

La base de datos del sistema se denomina cloty y utiliza MySQL con codificación utf8mb4 y collation utf8mb4_unicode_ci. El esquema está definido mediante el script cloty-mysql.sql y se complementa con el script cloty-ubicacion-seed.sql para cargar el catálogo de regiones y comunas de Chile. La estructura relacional permite mantener consistencia entre usuarios, colegios, apoderados, alumnos, tarjetas NFC, eventos, notificaciones y códigos de activación.

| Entidad | Descripción |
| --- | --- |
| usuario | Registra credenciales, username, RUT, password_hash, rol, estado y fecha de creación. El rol se almacena como valor de texto controlado. |
| super_usuario | Registra el perfil del superusuario asociado a un usuario del sistema mediante clave foránea. |
| administrador | Registra administradores de Cloty, sus datos personales de contacto y su vínculo con la cuenta de usuario. |
| region | Catálogo de regiones de Chile cargado desde el seed de ubicación. Considera 16 regiones. |
| comuna | Catálogo de comunas asociado a región mediante clave foránea. Considera 346 comunas. |
| colegio | Registra establecimientos educacionales, datos de contacto, comuna, dirección y vínculo opcional con usuario para cuenta de acceso. |
| apoderado | Registra apoderados, RUT, nombres, apellidos, correo, teléfono, comuna, dirección y vínculo opcional con usuario. |
| curso | Registra cursos o niveles asociados a cada colegio, incluyendo nombre, nivel, estado y fecha de creación. |
| colegio_apoderado | Tabla de relación entre colegios y apoderados, permitiendo controlar la asociación de apoderados con establecimientos. |
| alumno | Registra alumnos asociados a colegio, apoderado y curso, además de RUT, nombres, apellidos y estado activo/inactivo. |
| tarjeta | Registra tarjetas NFC asociadas a alumnos, con UID NFC único, código visual, estado, fecha de asignación y campo opcional de tipo de prenda. |
| evento | Registra eventos asociados a una tarjeta, tales como prenda encontrada o recuperada, incluyendo descripción, ubicación, fecha y usuario registrador. |
| notificacion | Registra notificaciones vinculadas a un evento y a un apoderado, con título, mensaje, estado, lectura y fecha de envío. |
| codigo_activacion | Registra códigos de activación y recuperación de contraseña, almacenados como hash, con expiración, estado de uso y tipo de proceso. |

El diseño utiliza claves primarias autoincrementales en las entidades operativas principales y claves foráneas para resguardar las relaciones entre usuario, colegio, apoderado, curso, alumno, tarjeta, evento y notificación. Además, se definieron restricciones únicas relevantes, tales como username, RUT de usuario, RUT de administrador, RUT de apoderado, RUT de alumno y UID NFC de tarjeta.

El modelo considera que la cuenta de acceso puede crearse después de existir el registro operativo de colegio o apoderado. Por esta razón, las tablas colegio y apoderado permiten un vínculo opcional con usuario, manteniendo separada la información administrativa del perfil de autenticación.

La tabla codigo_activacion soporta los flujos de activación de cuentas de colegio, activación de cuentas de apoderado y recuperación de contraseña. El código no se almacena en texto plano, sino como hash, incorporando fecha de expiración y marca de uso para evitar reutilización.

El script de ubicación carga 16 regiones y 346 comunas, permitiendo normalizar la dirección de colegios y apoderados mediante el campo codigo_comuna.

# 15. Carga de información mediante CSV

La carga de información mediante CSV es una función central del sistema. Los archivos son provistos por el colegio y cargados por el administrador Cloty. La estructura de los archivos permite registrar primero a los apoderados y luego a los alumnos, relacionando cada alumno con el RUT de su apoderado.

## 15.1 CSV de apoderados

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| rut | RUT del apoderado. |
| nombre | Nombre del apoderado. |
| apellidos | Apellidos del apoderado. |
| email | Correo electrónico. |
| telefono | Teléfono de contacto. |
| codigoComuna | Código de comuna. |
| calleNumero | Dirección del apoderado. |

## 15.2 CSV de alumnos

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| rut | RUT del alumno. |
| nombre | Nombre del alumno. |
| apellidos | Apellidos del alumno. |
| nivel | Curso o nivel del alumno. |
| rutApoderado | RUT del apoderado asociado. |
| estado | Valor true o false para indicar alumno activo o inactivo. |

En el archivo de alumnos, el campo rutApoderado puede repetirse, ya que un mismo apoderado puede tener más de un alumno asociado. Esta condición forma parte de la lógica del sistema y permite representar familias con más de un hijo dentro del colegio.

# 16. Seguridad, activación de cuentas y recuperación de contraseña

El sistema implementa autenticación mediante JWT y control de acceso por roles. Cada solicitud protegida requiere un token válido, y cada usuario accede únicamente a las funcionalidades correspondientes a su perfil.

| Rol | Permisos generales |
| --- | --- |
| Superusuario | Gestión de administradores. |
| Administrador | Gestión de colegios, alumnos, apoderados y tarjetas. |
| Colegio | Escaneo NFC, registro de prendas encontradas y devoluciones. |
| Apoderado | Consulta de alumnos asociados, tarjetas, historial y notificaciones. |

## 16.1 Activación de cuentas

Las cuentas de colegio y apoderado se activan mediante el envío de un código de 6 dígitos por correo electrónico. El usuario ingresa el código recibido para completar la activación de su cuenta y utilizar la aplicación correspondiente.

## 16.2 Recuperación de contraseña

La recuperación de contraseña quedó implementada mediante el envío de un correo electrónico con un código de 6 dígitos. El usuario utiliza este código para validar su identidad y actualizar su contraseña de acceso.

## 16.3 Medidas de seguridad implementadas

Inicio de sesión con credenciales.

Generación y validación de token JWT.

Restricción de endpoints según rol.

Separación de funcionalidades por aplicación.

Cifrado de contraseñas.

Activación de cuentas mediante código de 6 dígitos.

Recuperación de contraseña mediante código enviado por correo.

Acceso del apoderado limitado a sus alumnos asociados.

# 17. Notificaciones mediante WorkManager

La aplicación de apoderados utiliza WorkManager para consultar el backend cada 15 minutos. Este proceso permite verificar si existen nuevos eventos de prendas encontradas asociados a los alumnos del apoderado.

Cuando la aplicación detecta un nuevo evento, muestra una notificación local en el celular del apoderado y actualiza la información dentro de la aplicación. De esta forma, el apoderado recibe información digital sin depender de una revisión manual constante.

| Paso | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | El colegio escanea una tarjeta NFC. |
| 2 | El backend identifica al alumno asociado. |
| 3 | Se registra el evento de prenda encontrada. |
| 4 | La aplicación del apoderado consulta el backend cada 15 minutos. |
| 5 | Si existen nuevos eventos, se genera una notificación local. |
| 6 | El apoderado revisa el detalle dentro de la aplicación. |

# 18. Ambiente de pruebas y despliegue

El desarrollo se validó en ambiente local y posteriormente en ambiente cloud. El ambiente local permitió construir y probar el backend, la base de datos y las aplicaciones móviles. El ambiente cloud permitió verificar el consumo real de la API desde una IP pública.

| Ambiente / herramienta | Uso |
| --- | --- |
| Local | Validación funcional inicial, pruebas de API, desarrollo de backend y aplicaciones Android. |
| AWS EC2 | Ejecución del backend Spring Boot, base de datos MySQL y consumo de API por las aplicaciones móviles. |
| Postman | Validación de endpoints del backend en ambiente local y cloud. |
| GitHub | Repositorio con instructivo para ejecutar el sistema en local y AWS. |

# 19. Planificación del proyecto

El proyecto se organizó por etapas, considerando inicio, análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas, despliegue cloud y cierre documental. Esta estructura permitió avanzar desde la definición de la problemática hasta la validación del producto final.

| Etapa | Descripción |
| --- | --- |
| Inicio y planificación | Definición de problemática, objetivos, alcance y modelo de solución. |
| Análisis y levantamiento | Identificación de requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio. |
| Diseño del sistema | Definición de arquitectura, modelo de datos, flujos y diagramas. |
| Desarrollo backend | Implementación de API REST, seguridad, lógica de negocio y persistencia. |
| Desarrollo móvil | Implementación de aplicaciones Android para administrador, colegio y apoderado. |
| Integración | Conexión entre aplicaciones móviles, backend y base de datos. |
| Pruebas | Validación funcional, pruebas de API e integración. |
| Despliegue cloud | Instalación y configuración en AWS EC2. |
| Correcciones y mejoras | Ajustes derivados de pruebas y retroalimentación. |
| Cierre | Consolidación documental y preparación de entrega final. |

# 20. Plan de pruebas

El plan de pruebas verificó que las funcionalidades principales del sistema cumplieran con los requerimientos definidos. Se consideraron pruebas funcionales, pruebas unitarias del backend, pruebas de API, pruebas de integración y validación de flujo completo.

| ID | Caso de prueba | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Login administrador | El sistema autentica y entrega acceso según rol. | Aprobado |
| CP-02 | Login colegio | El usuario colegio accede a sus funcionalidades. | Aprobado |
| CP-03 | Registro apoderado con RUT | El apoderado puede registrarse si existe en el sistema. | Aprobado |
| CP-04 | Activación de cuenta colegio | Se envía y valida código de 6 dígitos. | Aprobado |
| CP-05 | Activación de cuenta apoderado | Se envía y valida código de 6 dígitos. | Aprobado |
| CP-06 | Recuperación de contraseña | Se envía código de 6 dígitos y permite actualizar contraseña. | Aprobado |
| CP-07 | Crear colegio | El colegio queda registrado en la base de datos. | Aprobado |
| CP-08 | Crear alumno | El alumno queda registrado correctamente. | Aprobado |
| CP-09 | Editar alumno | Los datos del alumno se actualizan correctamente. | Aprobado |
| CP-10 | Eliminar alumno | El registro se elimina o actualiza según la lógica definida. | Aprobado |
| CP-11 | Crear apoderado | El apoderado queda registrado correctamente. | Aprobado |
| CP-12 | Cargar CSV de apoderados | El sistema procesa el archivo con la estructura requerida. | Aprobado |
| CP-13 | Cargar CSV de alumnos | El sistema procesa alumnos y los asocia al apoderado correspondiente. | Aprobado |
| CP-14 | Cargar tarjetas NFC | Las tarjetas quedan registradas en el sistema. | Aprobado |
| CP-15 | Asociar tarjeta NFC | La tarjeta queda vinculada al alumno seleccionado. | Aprobado |
| CP-16 | Escanear tarjeta NFC | El sistema identifica al alumno asociado. | Aprobado |
| CP-17 | Registrar prenda encontrada | Se registra evento y queda disponible para el apoderado. | Aprobado |
| CP-18 | Registrar prenda devuelta | El evento se actualiza correctamente. | Aprobado |
| CP-19 | Visualizar historial apoderado | El apoderado visualiza eventos de sus alumnos. | Aprobado |
| CP-20 | Dashboard colegio | Se visualizan indicadores operativos. | Aprobado |
| CP-21 | Dashboard apoderado | Se visualiza información de alumnos, tarjetas e historial. | Aprobado |
| CP-22 | Consulta WorkManager | La app consulta el backend cada 15 minutos. | Aprobado |
| CP-23 | Notificación en celular | Se muestra notificación local al existir nuevo evento. | Aprobado |
| CP-24 | Prueba API en AWS | Postman consume correctamente endpoints del backend en EC2. | Aprobado |
| CP-25 | Arranque automático backend | El backend se levanta al iniciar la instancia EC2. | Aprobado |
| CP-26 | Pruebas unitarias backend con JUnit 5 y Mockito | Se validan componentes de lógica de negocio usando casos automatizados y dependencias simuladas. | Aprobado |
| CP-27 | Documentación Swagger / OpenAPI | Los endpoints REST quedan documentados y disponibles para revisión de rutas, parámetros y respuestas. | Aprobado |

# 21. Resultados de pruebas y validación

## Autenticación y roles

Se validó el inicio de sesión de los distintos perfiles mediante JWT. El backend generó tokens de acceso y restringió funcionalidades según el rol del usuario.

## Administración de datos

Se validó la creación, edición y eliminación de colegios, alumnos y apoderados, además de la carga de archivos CSV y la asociación entre alumnos y apoderados.

## Tarjetas NFC

Se verificó la carga de tarjetas, su asociación a alumnos y el escaneo desde la aplicación colegio. El sistema identificó correctamente al alumno asociado a la tarjeta.

## Eventos de prendas

Se validó el registro de prendas encontradas y devueltas. Los eventos quedaron almacenados y disponibles en las aplicaciones correspondientes.

## Notificaciones

Se comprobó que la aplicación del apoderado consulta el backend mediante WorkManager cada 15 minutos y muestra notificaciones locales cuando existen nuevos eventos.

## Correo electrónico

Se validó el envío de códigos de 6 dígitos para activación de cuentas y recuperación de contraseña.

## Ambiente cloud

Se realizaron pruebas contra el backend desplegado en AWS EC2, utilizando la IP pública y el puerto 8080.

## Pruebas unitarias backend

Se incorporaron pruebas unitarias con JUnit 5 y Mockito para validar componentes del backend de forma aislada. El uso de Mockito permitió simular dependencias y verificar la lógica sin requerir una ejecución completa del sistema ni acceso directo a datos productivos.

## Swagger / OpenAPI

Se implementó Swagger/OpenAPI para documentar la API REST del backend. Esta documentación facilita la revisión de endpoints, métodos HTTP, parámetros, respuestas esperadas y contratos de comunicación utilizados por las aplicaciones móviles.

# 22. Mejoras aplicadas durante el desarrollo

| Mejora | Descripción |
| --- | --- |
| Despliegue cloud real | El backend y la base de datos se implementaron en AWS EC2. |
| Arranque automático | El backend quedó configurado para iniciar junto con la instancia. |
| Recuperación de contraseña | Se incorporó recuperación mediante código de 6 dígitos por correo. |
| Activación de cuentas | Se incorporó activación de cuentas de colegio y apoderado mediante código de 6 dígitos. |
| WorkManager | Se incorporó consulta periódica al backend desde la app de apoderado. |
| Notificación local | La aplicación muestra notificaciones en el celular del apoderado. |
| Historial interno | Las notificaciones y eventos quedan visibles dentro de la aplicación. |
| Corrección de funcionalidades CRUD | Se validó la creación, edición y eliminación de registros. |
| Integración completa | Se validó comunicación entre apps móviles, API, backend y base de datos. |
| Documentación técnica | Se dejó instructivo en GitHub para ejecución local y AWS. |
| Pruebas unitarias | Validación backend con JUnit 5 y Mockito usando dependencias simuladas. |
| Swagger / OpenAPI | Documentación interactiva de endpoints REST mediante Swagger/OpenAPI. |

# 23. Documentación técnica disponible

El proyecto cuenta con documentación técnica asociada al código fuente y al instructivo de ejecución disponible en GitHub. Esta documentación explica cómo ejecutar el sistema tanto en ambiente local como en AWS, permitiendo reproducir la configuración general del backend, base de datos y aplicaciones.

| Documento / elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Informe final | Documento consolidado del proyecto, problemática, solución, arquitectura, pruebas y cierre. |
| Repositorio GitHub | Código fuente, documentación técnica de ejecución y referencia Swagger/OpenAPI para endpoints REST. |
| Instructivo local | Procedimiento para levantar el sistema en ambiente de desarrollo. |
| Instructivo AWS | Procedimiento para ejecutar el sistema en infraestructura cloud. |
| Matriz de pruebas | Casos de prueba, resultados esperados y estado de validación. |
| Modelos de datos | Modelo entidad-relación, modelo relacional normalizado y diagramas UML de apoyo. |

# 24. Consideraciones y limitaciones del proyecto

El sistema cumple con las funcionalidades principales definidas para la entrega final. Sin embargo, se identifican condiciones propias del alcance académico y de la arquitectura implementada.

| Aspecto | Consideración |
| --- | --- |
| Base de datos en la misma EC2 | La solución utiliza MySQL en la misma instancia que el backend. Esta configuración es suficiente para la validación académica y simplifica la operación del prototipo. |
| Acceso por IP pública | La API quedó disponible mediante IP pública y puerto 8080. |
| Respaldo de base de datos | No se ejecutó un respaldo formal de base de datos como parte de la evidencia final. |
| Datos personales | El sistema administra información de alumnos y apoderados. La revisión legal completa no forma parte del alcance desarrollado. |
| Tarjeta asociada al alumno | La tarjeta NFC identifica al alumno asociado, pero no distingue el tipo específico de prenda. |
| Logística física | La entrega, despacho, daño o reposición de tarjetas NFC queda fuera del sistema implementado. |
| Costeo operativo | El precio calculado corresponde a operación base y no considera amortización del desarrollo inicial ni soporte avanzado. |

# 25. Conclusiones

El proyecto Cloty logró consolidarse como una solución funcional para notificar digitalmente a apoderados cuando una prenda escolar asociada a uno de sus hijos es registrada por el colegio. La identificación mediante NFC cumple el rol de mecanismo operativo para relacionar la prenda encontrada con el alumno correspondiente y activar el flujo de información hacia el apoderado.

El objetivo general fue cumplido, ya que se desarrolló una plataforma cloud compuesta por tres aplicaciones móviles Android, backend Java Spring Boot, API REST, base de datos MySQL, autenticación JWT, control de roles, recuperación de contraseña, activación de cuentas y notificaciones mediante WorkManager.

Uno de los principales avances técnicos del proyecto fue el despliegue en AWS EC2. Esta implementación permitió pasar desde un ambiente local a una infraestructura cloud funcional, con backend y base de datos ejecutándose en una instancia real y accesible mediante IP pública.

Las pruebas ejecutadas validaron el funcionamiento de las principales funcionalidades: inicio de sesión, gestión de colegios, alumnos y apoderados, carga CSV, asociación de tarjetas NFC, escaneo, registro de prendas encontradas, devolución, historial, dashboards, recuperación de contraseña, notificaciones mediante WorkManager, pruebas unitarias con JUnit 5 y Mockito, y documentación de API mediante Swagger/OpenAPI.

Desde el punto de vista formativo, el proyecto permitió integrar análisis de problema, diseño de solución, desarrollo móvil, desarrollo backend, seguridad, base de datos, despliegue cloud, pruebas funcionales y documentación técnica. El resultado es una solución coherente con una necesidad real del entorno educacional y con posibilidades de evolución comercial.

La evaluación económica muestra que, bajo un colegio base de 1.000 alumnos, tres tarjetas por alumno y operación cloud entre 07:00 y 20:00 horas, el precio anual calculado con 30% de ganancia es de $2.192.284 CLP, equivalente a $2.192 CLP por alumno al año. Este valor corresponde al costo operativo base del servicio y permite visualizar la factibilidad económica inicial de Cloty.

# 26. Fuentes de referencia

Las siguientes fuentes fueron utilizadas como base de referencia para la estimación económica y antecedentes técnicos generales del informe:

| Fuente | Dato utilizado |
| --- | --- |
| Banco Central de Chile | Dólar observado del 30 de junio de 2026: $922,34 CLP por USD. |
| AWS EC2 On-Demand Pricing | Referencia de cobro por hora consumida para instancias bajo modalidad On-Demand. |
| Vantage - AWS m7i-flex.large | Referencia pública de precio de instancia m7i-flex.large: USD 0,09576 por hora. |
| AWS EBS Pricing | Referencia de cobro por almacenamiento provisionado en GB-mes y ejemplo de tarifa gp3 de USD 0,08/GB-mes. |
| Servicio Nacional de Aduanas de Chile | Importaciones afectas, por regla general, a 6% de derecho ad valorem sobre valor CIF e IVA 19% sobre CIF más derecho ad valorem. |
| Contadores Para Pymes | Plan contable Startup: $49.990 CLP/mes. |